Przetarg nieograniczony

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na realizację zadania:

TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ULASKU

zawartość:

- instrukcja dla Wykonawców

- oferta przetargowa, w tym oświadczenie o uprawnieniu do udziału w przetargu i o niepodleganiu wykluczeniu z przetargu - formularz

- umowa - wzór

- projekt techniczny termomodernizacji budynku PSP w Ulasku

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji budynku PSP w Ulasku

- przedmiar i kosztorys ślepy termomodernizacji budynku PSP w Ulasku

- założenia - modernizacja wymiana kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiana kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku.

- kosztorys ofertowy - wymiana kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku.

Zatwierdzam całość SIWZ: 2007-09-03 Wójt Gminy Somianka

(...)

Andrzej Żołyński

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A. Zamawiający:

Gmina Somianka z siedzibą: Urząd Gminy Somianka, 07-203 Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie, tel. 029 7418790, fax. 029 7418714

http://www.ugsomianka.bip.org.pl, e-mail: robertostatek@somianka.pl lub somianka@somianka.plocman.pl,

##### B. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie „krajowej” tzn. dla szacowanej wartości robót budowlanych mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – PZP - (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), bez wymogu przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - z zachowaniem wszystkich pozostałych zasad określonych w PZP i wydanych do niej przepisów wykonawczych;

##### C. Informacje uzupełniające

1.	Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

2.	Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, w tym ze wszystkimi jej załącznikami.

3.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

4.	Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej modyfikacji, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej, gdzie udostępnione jest SIWZ (http://www.ugsomianka.bip.org.pl) oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali bezpośrednio od Zamawiającego treść SIWZ - i będzie dla nich wszystkich wiążąca.

5.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie.

6.	O udzielenie zamówienia mogą się skutecznie ubiegać wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy i całości SIWZ.

7.	W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni na podstawie art. 22 ust. 1, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówieniach publicznych, przepisach wykonawczych oraz spełniający warunki zawarte w całej SIWZ.

8.	Ogłoszenie o niniejszym przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Somianka.

9.	Na wypadek sprzeczności w treści SIWZ wiążą Zamawiającego i Wykonawców w pierwszej kolejności Ogłoszenie i Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzem oferty przetargowej i wzorem umowy przed projektami technicznymi i specyfikacjami techniczna wykonania i odbioru robót, z tym, że projekt i specyfikacja wymiany kotła i instalacji wewnętrznej c.o. w budynku PSP w Ulasku w jego zakresie rzeczowym na pierwszeństwo przed projektem i specyfikacją termomodernizacji budynku PSP w Ulasku.

##### D. Przedmiot zamówienia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU

(CPV: 45421000-4, 45321000-2, 45324000-4, 45320000-6) w zakresie m. in.:

1.	Wymiana dotychczas niewymienionej części drewnianych okien na plastikowe z nawietrzakami w ramach, w tym naprawę wszystkich glifów wewnątrz budynku,

2.	Ocieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej, gr. styropianu 7,5 cm, z wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym i wykonaniem impregnacji grzybobójczej na izolowanych ścianach (powyżej poziomu cokolików ok. 30 cm)

3.	Ocieplenie ściany styropianem twardym (ekstrudowanym) lub Styrodurem o gr. 4 cm poniżej poziomu cokolika do głębokości 70 cm

4.	Wymiana rurociągu c.o. biegnącego między budynkiem szkoły i budynkiem mieszkalnym.

5.	Przełożenie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych.

6.	Wykonanie odprowadzenia wody od budynku spadkami podłoża (wylewką betonową z wyrobionym odpływem) na odległość co najmniej 1m od ścian szkoły.

7.	Wymiana kotła c.o. węglowego na nowoczesny kocioł opalany biomasą – marki HEF model EKO PLUS ze sterownikiem 75 KW lub równoważny jakościowo i cenowo.

8.	Wymiana całkowita stalowej instalacji grzewczej z grzejnikami.

2.	Szczegółowy przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo-technicznej wraz z przedmiarami robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe dokumenty tylko w zakresie przedmiotu zamówienia z pominięciem dodatkowego ujętego w nich zakresu tj. wymiany dachu i grubości styropianu ponad 7,5 i 4 cm.

E. Oferty częściowe i wariantowe

## Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych

## F. Zamówienia uzupełniające

##### Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

## G. Termin wykonania zamówienia

nieprzekraczalnie: 13.11.2007 r.

## H. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty

1.	Uprawnieni do udziału w przetargu są Wykonawcy, którzy:

1)	posiadają uprawnienia do działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia (wykonywania robót budowlanych termomodernizacyjnych),

2) 	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (zrealizowane uprzednio co najmniej 2 roboty tego rodzaju i rozmiaru), oraz dysponują potencjałem technicznym (sprzęt budowlany) i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi, pracownicy fizyczni),

3) 	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (umożliwiającej wykonanie na swój koszt do odbioru końcowego robót, nieprzekraczalnie do 13.11.2007 r., docelowo bezusterkowo, a następnie wypełnianie obowiązków wynikających z udzielenia 3-letniej gwarancji jakości na roboty i zastosowane materiały),

4) 	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

2.	Na całość oferty składają się następujące dokumenty, formularze i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których powyżej mowa:

1)	formularz „Oferta przetargowa” wraz z „oświadczeniem o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych” poprawie wypełniony z podaną ceną za całość przedmiotu zamówienia, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości wartości złożonej oferty;

##### 2)	dowód wniesienia wadium o wartości 5.000,00 zł;

3)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4)	dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualną kopią poświadczającą przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa;

5)	wykaz wykonanych przed wszczęciem niniejszego postępowania w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli udokumentuje realizację minimum 2 zadań tego rodzaju, rozmiaru i wartości;

6)	polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres wykonania zadania;

7)	kosztorys ofertowy, uwzględniający treść projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz całość wymogów w treści SIWZ.

3.	Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w ramach której badana będzie zgodność formalna i merytoryczna przedłożonych dokumentów.

4.	Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Oferta, która zostanie odrzucona, także z innych przyczyn, nie będzie w rozpatrywana w postępowaniu o wybór najkorzystniejszej.

5.	Składanie dokumentów i oświadczeń dodatkowych i innych poza wymienionym w ust. 2 nie wpłynie w żaden sposób na ocenę oferty.

6.	Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone  w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie. Zamawiający dopuszcza poświadczenie zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących druk „Oferta przetargowa”.

7.	Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8.	Zamawiający może żądać uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ. Złożenie wyjaśnień i uzupełnień po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

9.	Oświadczenie i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim Wykonawca musi oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z 1993 r. z późn. zm.)”.

##### I. Kontakt z wykonawcami

1.	Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami: Robert Ostatek - insp. ds. zamówień publicznych tel. 74-187-90 w. 38, fax. 74-187-14 w godz. 08:00 - 16:00, robertostatek@somianka.pl;

2.	Kontakt między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywał się za pomocą pocztowych przesyłek poleconych za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

3.	Dla przyspieszenia procedury Zamawiający i Wykonawcy powinni przesyłać korespondencję najpierw faksem lub/i drogą elektroniczną, jednakże z koniecznością niezwłocznego potwierdzenia ich nadania i treści za pomocą pocztowych przesyłek poleconych, chyba, że adresat wiadomości w inny sposób potwierdzi nadawcy jej otrzymanie.

4.	SIWZ bezpłatnie dostępna do pobrania na http://www.ugsomianka.bip.org.pl albo za zwrotem kosztu druku i przesłania (80,00 zł) bezpośrednio u Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

J. Wadium

1.	Wadium o wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy) w:

a)	pieniądzu - na rachunek Urzędu Gminy Somianka: 28 - 8923 1076 - 0600 0824 2006 0006

b)	gwarancjach ubezpieczeniowych, gwarancjach bankowych, poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – wyłącznie oryginalne dokumenty powinny być złożone w pok. 17 (skarbnik gminy/główny księgowy), zaś kopie powinny zostać załączone do ofert.

2.	Wadium powinno zostać wniesione do dnia 2007-09-24 do godz. 10.00.  W tym terminie w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 17 muszą zostać złożone oryginały w/w form wadium (poza kopią dowodu przelewu gotówki załączoną do oferty), natomiast pieniądze z wpłaty gotówkowej powinny zostać zaksięgowane przez bank Zamawiającego się na ww. koncie.

3.	Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty składania i otwarcia ofert.

- Do oferty należy dołączyć kserokopie polecenia przelewu lub innej formy wadium.

- Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli

1)	upłynął termin związania ofertą;

2)	zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

3)	zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który:

1)	wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- został wykluczony z postępowania,

3)  	oferta którego została odrzucona.

8.	Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

9.	Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

### K. Związanie ofertą

1.	Termin związania ofertą biegnie od sesji otwarcia ofert do 30 dni po terminie składania i otwarcia ofert.

2.	Bieg terminu związania ofertą może ulec zawieszeniu, w szczególności w przypadku wniesienia protestu, do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia. Zawieszenie terminu związania ofertą nie oznacza zawieszenia terminu ważności wadium, dlatego w takich wypadkach Zamawiający będzie zwracał się do wykonawców o przedłużenie ważności składanych przez nich wadiów, pod rygorem wykluczenia z postępowania.

##### L. Sposób przygotowania ofert

1.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2.	Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.	Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4.	Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać trwałą i czytelną techniką oraz podpisać przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty.

5.	Oferta powinna być dostarczona w dwóch kopertach:

- koperta zewnętrzna opatrzona wyraźnym napisem:

„Nie otwierać przed 24-09-2007 r.!

Gmina Somianka

Oferta na przetarg nieograniczony:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU”

- koperta wewnętrzna oprócz opisu j. w. zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

6.	Osoby reprezentujące Wykonawcę, wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo, podpisują druk „Oferta przetargowa”, załączniki, miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany. Wszystkie pozostałe strony, nie wymagające podpisu osób wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo, muszą być parafowane przez jedną z osób podpisujących ofertę.

7.	W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone oryginalne pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Braki formalne pełnomocnictwa nie podlegają uzupełnieniu. Pełnomocnictwo składane w niniejszym postępowaniu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie opłaty skarbowej.

8.	Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

9.	Wszelkie poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz podpisem osoby podpisującej ofertę.

##### Ł. Kryteria oceny ofert

1.	O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny za całość przedmiotu zamówienia o wadze 100 %.

2.	Oferta, w której wykazany zostanie najniższy koszt realizacji całości zadania otrzyma maksymalna liczbę punktów, tj. 100. Punkty dla ofert z poszczególnymi cenami będą ustalane wg wzoru: cena najniższa / cena rozpatrywana x 100. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3.	Oferta Wykonawcy niewykluczonego i nie odrzucona: spełniająca wszystkie warunku prawne zawarte w Prawie zamówień publicznych, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, w której wykazana zostanie najniższa cena ofertowa, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

M. Zmiana i wycofanie oferty

1.	Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem otwarcia ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2.	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „Zmiana”.

3.	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo to opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „Wycofane”.

N. Składanie i otwarcie ofert

1.	Termin składnia zamkniętych ofert w siedzibie Zamawiającego p. 11 do dnia 2007-09-24 do godz. 10.00.

2.	Termin otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego p. 19 dnia 2007-09-24 o godz. 10.30

##### O. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

##### 1.	Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jako pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2.	Zabezpieczenie w wysokości 5 (pięć) % ofertowej ceny netto może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach pieniężnych s.k.o.k., poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Zamawiający wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia, jeśli taka będzie decyzja Wykonawcy, który będzie podpisywał umowę.

4.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane – protokół odbioru robót.

5.	Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wyniesie 25 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji jakości, czyli po 3-ch latach od daty ostatecznego protokołu odbioru robót.

##### P. Istotne postanowienia umowy

1.	Cena usługi będzie wyrażona w umowie w postaci ryczałtowej wartości bruttu, wielkości procentowej i kwotowej podatku VAT oraz cenie netto za cały przedmiot zamówienia. W rozliczeniach między Wykonawcą z Zamawiającym obowiązywać będzie ofertowa cena brutto, niezmienna przez cały okres trwania umowy.

2.	Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji, zwłaszcza w zapisach o przedmiocie umowy, Prawem zamówień publicznych oraz prawem budowlanym.

3.	Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na całość wykonanych robót i wszystkie wmontowane materiały (niezależnie od ewentualnych gwarancji producentów materiałów), licząc od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego robót.

4.	Umowa zostanie zawarta najwcześniej po terminie 7 dni od poinformowania wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszych ofert na obie części zamówienia.

5.	Pozostałe warunki w wiążącym Wykonawcę wzorze umowy.

##### L. Środki odwoławcze

1.	Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.	Wykonawcy służy prawo wniesienia protestu i przyłączenia się do protestu wniesionego przez innego Wykonawcę.

3.	Wykonawca nie ma prawa wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia lub nierozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego.

..........................................................................

/Wykonawca/

O F E R T A  P R Z E T A R G O W A

1.	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU

oferuję/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w całości SIWZ za ryczałtową cenę:

Brutto:......................................zł /słownie:............................................................................................................./

Netto:.......................................zł /słownie:............................................................................................................./

VAT .............................. .........zł /słownie:............................................................................................................./

2.  Oświadczam/y, że Wykonawca uprawniony jest do udziału w przetargu ponieważ:

1)	posiada uprawnienia do działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia (wykonywania robót budowlanych termomodernizacyjnych),

2) 	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (zrealizowane uprzednio co najmniej 2 roboty tego rodzaju i rozmiaru), oraz dysponuje potencjałem technicznym (sprzęt budowlany) i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi, pracownicy fizyczni),

3) 	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (umożliwiającej wykonanie na swój koszt do odbioru końcowego robót, nieprzekraczalnie do 13.11.2007 r., docelowo bezusterkowo, a następnie wypełnianie obowiązków wynikających z udzielenia 3-letniej gwarancji jakości na roboty i zastosowane materiały),

4) 	nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

3.	Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, ceny nie będą podlegać zmianie, a oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)

4.	Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, akceptujemy wskazany czas związania ofertą.

5.	Wadium w kwocie 5.000,00złotych zostało wniesione w dniu .........................w formie .......................,

wadium w pieniądzu zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

6. 	W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą, oraz wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozmiarze osiem procent wartości netto zamówienia.

7. 	Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: (jeśli nie dotyczy wykreślić)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

8.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej, świadomi istnienia prawnego obowiązku   Zamawiającego zawiadomienia państwowych organów ścigania o przestępstwie ujawnionym podczas niniejszego postępowania, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują rzeczywisty stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia  ofert.

9.	Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w  ofercie, to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

10.	Nasz oficjalne dane teleadresowe:

adres do doręczeń: ……………………………………………………………...…………………

nr faksu do powiadomień: …………………………………………..………………………..……

nr telefonu do powiadomień: ………………………………………..……………………………

nr e-maila do powiadomień: ………………………………………………………………………

osoby upoważnione do kontaktów (poza podpisującymi ofertę): ………………….……..……..…

……………………………………………………………………………………………………

11.	Na  ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

12.	Lista załączników:

##### 1)	dowód wniesienia wadium 5.000,00

2)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)	dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualną kopią poświadczającą przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa;

4)	wykaz wykonanych przed wszczęciem niniejszego postępowania w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom drogowych stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli udokumentuje realizację minimum 2 zadań tego rodzaju, rozmiaru i wartości;

5)	polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres wykonania zadania;

6)	kosztorys ofertowy, uwzględniający treść projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz całość wymogów w treści SIWZ.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

...........................................................dnia ...............................

/miejscowość/						        ...........................................................................................

/podpisy osób uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających  pełnomocnictwo/

Wzór – UMOWA  nr 342 / … / 07

Dnia 2007-...-... pomiędzy Gminą Somianka

reprezentowaną przez Pan Andrzej Żołyński - Wójta Gminy,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a ..............................................................................................................................................

reprezentowanym przez ………...............................................................................................…

z siedzibą …………...........................................……… NIP ....................... Regon ......................

KRS/EDG ..........................................................., zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.	Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULASKU

(CPV: 45421000-4, 45321000-2, 45324000-4, 45320000-6) w zakresie m. in.:

1.	Wymiana dotychczas niewymienionej części drewnianych okien na plastikowe z nawietrzakami w ramach, w tym naprawę wszystkich glifów wewnątrz budynku,

2.	Ocieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej, gr. styropianu 7,5 cm, z wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym i wykonaniem impregnacji grzybobójczej na izolowanych ścianach (powyżej poziomu cokolików ok. 30 cm)

3.	Ocieplenie ściany styropianem twardym (ekstrudowanym) lub Styrodurem o gr. 4 cm poniżej poziomu cokolika do głębokości 70 cm

4.	Wymiana rurociągu c.o. biegnącego między budynkiem szkoły i budynkiem mieszkalnym.

5.	Przełożenie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych.

6.	Wykonanie odprowadzenia wody od budynku spadkami podłoża (wylewką betonową z wyrobionym odpływem) na odległość co najmniej 1m od ścian szkoły.

7.	Wymiana kotła c.o. węglowego na nowoczesny kocioł opalany biomasą – marki HEF model EKO PLUS ze sterownikiem 75 KW lub równoważny jakościowo i cenowo.

8.	Wymiana całkowita stalowej instalacji grzewczej z grzejnikami.

3.	Szczegółowy przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo-technicznej wraz z przedmiarami robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe dokumenty tylko w zakresie przedmiotu zamówienia z pominięciem dodatkowego ujętego w nich zakresu tj. wymiany dachu i grubości styropianu ponad 7,5 i 4 cm.

§ 2

1.	Zamawiający oświadcza, że dokumentacja techniczna, w oparciu o którą prowadzone będą roboty budowlane, została zatwierdzona przez organ nadzoru budowlanego,

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy odrębnym protokołem oraz 1 egz. dokumentacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego projektu, w celu wykrycia jego ewentualnych wad i oceny swojej pełnej zdolności do wykonania robót za umówione wynagrodzenie. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o stwierdzonych usterkach dokumentacji technicznej.

§ 3

1.	Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1)	protokolarnego odebrania terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz jego odpowiedniego zabezpieczeniem przed wyrządzeniem szkody osobom postronnym, za co jest prawnie odpowiedzialny, a także do przystosowania terenu do potrzeb prac budowlanych,

2)	doprowadzenia urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

3)	prawidłowej organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych oraz wyposażenia budowli.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania mu terenu budowy do eksploatacji.

3.	Od dnia przekazania terenu/placu budowy Wykonawca jest jego posiadaczem w imieniu i w interesie Zamawiającego. W ramach tego władania  Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do koordynowania pracy swoich pracowników, dostawców i podwykonawców, ochrony mienia Zamawiającego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bezpieczeństwem i higiena pracy, ustania i utrzymywania ogólnego porządku.

4.	Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy przy wykonywaniu zleconych robót.

§ 4

1.	Należność za wykonane roboty zgodnie wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia 2007-09-24 strony ustalają na ryczałtową kwotę ........... zł brutto (słownie: .....................................).

2.	Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana z konta podstawowego Urzędu Gminy Somianka w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, wystawionej najwcześniej w dniu bezusterkowego odbioru danej części robót.

3.	Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 5

Reprezentantami stron upoważnionymi do bezpośredniej współpracy w trakcie wykonywania zamówionych robót są:

1) Zamawiającego: .................................... zam. .............................. tel. ............................. – inspektor nadzoru inwestorskiego

2) Wykonawcy: ......................................... zam. .............................. tel. ............................. – kierownik budowy/robót.

§ 6

1.	Strony ustalają, że co do zasady cały zakres zamówionych robót Wykonawca będzie wykonywał osobiście / za pomocą podwykonawców.

2.	Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora.

§ 7

1.	Strony zobowiązane są do ścisłego współdziałania na rzecz niewadliwego wykonania zamówionych robót budowlanych.

2.	Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren budowy, nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

3.	Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej wyłącznie po akceptacji Zamawiającego i autora, jeżeli zostaną w niej stwierdzone usterki lub powstaną okoliczności pozwalające na dokonanie oszczędności przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, przez zachowaniu takiej samej jakości robót lub korzystniejszej proporcji ich jakości do ceny.

§ 8

1.	Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania zamówienia.

2.	Jeżeli Wykonawca wykonywa roboty budowlane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

1.	W wypadku ujawnienia w okresie gwarancji istotnych wad w wykonawstwie robót i wmontowanych materiałach Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na koszt własny w terminie 15 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

2.	Po upływie 15-dniowego terminu Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego usunięcia usterek, Wykonawca zostanie wówczas obciążony niezbędnymi kosztami ich usunięcia.

3.	Zamawiający usunie niezwłocznie na koszt Wykonawcy awarie poważnie zakłócające prawidłowe funkcjonowanie zamówienia.

4.	Usunięcie wad w wykonawstwie i w zamontowanym sprzęcie strony potwierdzą protokolarnie.

§ 10

Termin wykonania i zakończenia robót określonych w § 1 ustala się do 13.11.2007 r.

§ 11

1.	Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru.

2.	Z odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzony zostanie protokół, w którym określony zostaje sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych odbieranych robót i wszelkie uprawnienia stron z tym związane.

3.	Koszty usunięcia ujawnionych w trakcie odbioru wad ponosi Wykonawca.

§ 12

Dopóki zamówiony obiekt budowlany nie został ukończony, Zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić. Wykonawca ma wówczas roszczenie do Zamawiającego o zapłatę umówionego wynagrodzenia. Jednakże w wypadku takim, Zamawiający może odliczyć to, co Wykonawca oszczędził z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia.

§ 13

- W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę przed jej całkowity zakończeniem z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30 % wartości netto zamówionych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień przekroczenia terminu ich zakończenia, o którym mowa w § 10.

3.	W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w powyższych przepisach, nie pokrywa szkody, zwłaszcza w zakresie współfinansowania termomodernizacji budynku PSP w Ulasku z Budżetu Województwa Mazowieckiego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania pełnego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 14

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości jako sprzedawca i wykonawca na całość wykonanych robót i wszystkie wmontowane materiały (niezależnie od ewentualnych gwarancji producentów materiałów), licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

§ 16

Zmiany w treści umowy, tylko możliwe w myśl przepisów o zamówieniach publicznych, mogą być pod rygorem nieważności dokonane jedynie w formie pisemnej.

§ 17

Potencjalne spory na tle wykonywania niniejszej umowy w pierwszym rzędzie rozstrzygane będą w drodze negocjacji, w ostateczności w sądach cywilnych właściwych dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, wszystkich na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: 				Zamawiający: